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Информация по результатам
проведения аудита расходов на поставку оконных блоков и выполнение работ по замене оконных блоков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №19».

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Новомосковск проведено контрольное мероприятие  - аудит расходов на осуществление ремонтных работ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 19», 

Предмет аудита: соблюдение Заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг на поставку оконных блоков и выполнение работ по замене оконных блоков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 19».  

Срок проведения проверки: с 27.01.2026 по 16.02.2026.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки № 1 от 16.02.2026 года.
В ходе проведения проверки по замене оконных блоков в помещениях МБДОУ «Детский сад № 19» установлено:
1. В нарушение п.п. 3.7.1 п..3.7. Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК  Заказчиком не направлены запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет". 

2. Приемка поставленных оконных блоков подтверждена универсальным передаточным документом (УПД) № 5 от 28.04.2025. Заказчиком УПД подписан 30.04.2025, с нарушением срока, предусмотренного п. 2.3 Контракта № 1 на 1 календарный день. 

3. В нарушение п. 1.5 Контракта № 2 Заказчиком произведена оплата выполненных работ с нарушением срока оплаты на 21 календарный день.
По результатам проверки в адрес руководителя учреждения вынесено Представление № 1 от 16.02.2026.
